Anexo II

Pregão e Ata de Registro de Preços

(serviços de engenharia)

| Item | Descrição | Base Legal e Referências (Critério) | Responsável pela documentação (1ª linha) | Evidência esperada (Condição) | Nº da peça no e-Docs | Monitoramento (2ª linha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termo de Referência ou Projeto Básico assinado (a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição). | - Lei nº 10.520/2002, art.3º, inc.II; - Decreto Estadual nº 2458-R/2010, art. 30, inc. II; - Norma de procedimento SCL nº 001; - Norma de procedimento SCL nº 004. | - [A ser indicado pela entidade, ex.:Área demandante] | - Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB) assinado pela área demandante. |  |  |
| 2 | Justificativa da contratação (preferencialmente dentro do termo de referência). | - Decreto Estadual nº 2458-R/2010, art. 16 e art. 30, inc.I. - Lei nº 10.520/2002, art.3º, inc. I, II e III. | - [A ser indicado pela entidade, ex.: Autoridade máxima] | - Justificativa da autoridade competente. |  |  |
| 3 | Estimativa de quantidade mínima e máxima individual e total a serem adquiridas no prazo de validade do Registro com base no histórico do órgão gerenciador e participantes, ou na pesquisa de demanda existente, ou plano de manutenção ou outro instrumento para aferição do quantitativo (registro de preço). | - Lei Federal nº 8666/93, art. 15, § 7o, II; - Lei nº 10.520/2002, art.11; - Decreto Estadual nº 1.790-R/2007, art. 13, incisos II e III; - Acórdão TCU 4411/2010 – Segunda Câmara; - Norma de procedimento nº SCL 007. | - [A ser indicado pela entidade, ex.:Setor demandante] | - Histórico da demanda dos últimos anos; ou - Levantamento de demanda; ou - Plano de manutenção. |  |  |
| 4 | Parecer Técnico do órgão ou entidade da administração atestando a regularidade da documentação constante dos autos e abordando no mínimo os seguintes itens: - Critério de aceitabilidade dos preços unitários e global; - Critério de definição do índice de reajuste que retrate a variação efetiva do custo de produção; - Critério de escolha das exigências de comprovação de qualificação técnica, inclusive os quantitativos mínimos definidos (devem se restringir às parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo); - Cronograma de desembolso. | - Lei nº 8.666/93 art. 30, art. 33, art. 38 inc. VI e art.40, incs. X, XI, XIV, alínea b; - Súmula TCU nº. 259; - Norma de procedimento SCL nº 004. | - [A ser indicado pela entidade, ex.: Gestor de engenharia] | - Parecer técnico do Gerente de engenharia, contendo posicionamento sobre as alíneas “a” até “d”. |  |  |
| 5 | Comprovação da realização de audiência pública (no caso de valor estimado para a licitação superior a 100 vezes o limite de concorrência). | - Lei nº 8.666/93, art. 39; - Lei nº 10.520/2002, art.9º. | - [A ser indicado pela entidade, ex.: Assessoria de Gabinete] | - Publicação em jornal de grande circulação do local, data e horário da audiência pública; - Ata assinada da audiência pública. |  |  |
| 6 | Portaria de delegação de ordenança de despesa (se for o caso). | - Leis de organização. | - [A ser indicado pela entidade, ex.: Assessoria do Gabinete] | - Portaria publicada no diário oficial. |  |  |
| 7 | Declaração da autoridade competente, respaldada por justificativa técnica, que demonstre que os serviços de engenharia estão devidamente caracterizados como serviços comuns. | - Lei nº 10.520/2002, art. 1º; - Decreto Estadual nº 2458-R/2010, art. 1º; - Súmula 257 TCU. | - [A ser indicado pela entidade, ex.: Autoridade competente] | - Declaração da autoridade máxima ou subsecretário/diretor competente; - Justificativa técnica que respalde a declaração da autoridade. |  |  |
| 8 | Aprovação da Autoridade Competente do Termo de Referência ou Projeto Básico. | - Lei nº 8.666/93, art. 7º, §2º, inc. I; - Lei nº 10.520/2002, art.9º; - Norma de procedimento SCL nº 001; - Norma de procedimento SCL nº 004; - Norma de procedimento nº SCL 007. | - [A ser indicado pela entidade, ex.: Autoridade competente] | - Despacho aprovando o TR ou PB. |  |  |
| 9 | Orçamento básico detalhado, indicação da data base dos preços, tabela referencial ou referência de preços obtidos a partir dos contratos anteriores do próprio órgão, de contratos de outros órgãos, de atas de registro de preços, taxa de BDI adotada, com assinatura e identificação do profissional responsável, seu nome, titulação e número de registro no conselho de classe, contendo: - Composições de custo unitário dos serviços não constantes das tabelas referenciais divulgadas publicamente, com assinatura e identificação do profissional responsável; - Solicitação formal e a resposta do fornecedor que apresentou orçamento, durante a coleta de preços, quando o preço for obtido a partir de pesquisa no mercado; - Mapa comparativo de preços formados a partir de cotações no mercado, com assinatura e identificação do profissional responsável; - Composição do BDI nos casos diferentes dos padrões adotados pelo Estado, com assinatura e identificação do profissional responsável; - Curva ABC dos serviços, com assinatura e identificação do profissional responsável. | - Lei nº 8.666/93, art.7º, §2º, inc. II; - Lei nº 8.666/93, art. 6º inciso IX, “f”; - Resolução TCEES nº 329/2019; - OT IBR nº 005/2012-IBRAOP; - Instrução Normativa MPOG Nº 5/2014, art. 3º; - Decreto Estadual nº 2458-R/2010, art. 30, inciso XIV; - Decreto Estadual nº 2458-R/2010, art. 16, inciso XIV; - Norma de procedimento SCL 004; - Norma de procedimento nº SCL 007. | - [A ser indicado pela entidade, ex.:gestor do orçamento] | - Planilha orçamentária; - Composição de preços unitários dos serviços não constantes das tabelas referenciais; - Pesquisa de preços; - Mapa comparativo de preços; - Composição do BDI; - Curva ABC. |  |  |
| 10 | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART(s) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT(s) do(s) responsável(eis) técnico(s) pela elaboração do projeto e orçamento. | - Lei Federal nº 6.496/77, art. 1º e 2º; - Súmula TCU Nº. 260. | - [A ser indicado pela entidade, ex.:Gestor de engenharia] | - ART ou RRT quitada. |  |  |
| 11 | Análise crítica do orçamento da obra ou do serviço de engenharia, realizada pelo órgão ou entidade, informando no mínimo: - sobre a utilização dos valores constante das Tabelas de Preços Referenciais do Governo do Estado (citar tabela referência, data-base de cada tabela e estabelecimento de data base única para toda a planilha orçamentária); - se o BDI e os encargos sociais utilizados estão compatíveis com aqueles utilizados pelo Estado e refletem aquele da tabela de referência que possui o maior valor global planilhado; - sobre realização de ampla pesquisa de preços, com consulta a fornecedores e/ou a referência de preços obtidos a partir dos contratos anteriores do próprio órgão, de contratos de outros órgãos, ou quaisquer outras fontes capazes de retratar o valor de mercado dos itens do orçamento, apresentando justificativa para escolha do preço máximo adotado; - informação sobre utilização de BDI diferenciado para compras específicas de materiais e equipamentos (itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica, que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global, devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens). | - Acórdão TCU 403/2013 - Primeira Câmara; - Resolução TCEES nº 329/2019; - Decreto Estadual nº 1.955-R/2007; - Resolução CONFEA nº 361/1991; - Súmula 258/2010 do TCU; - Acórdão TCU 403/2013 - Primeira Câmara; - Norma de procedimento SCL nº 004; - Norma de procedimento Nº SCL nº 007; - Súmula nº 253 TCU; - Acórdão TCU 1932/2012 – Plenário. | - [A ser indicado pela entidade, ex.:Gestor do orçamento] | - Análise crítica pelo Gerente da área, contendo posicionamento sobre as alíneas “a” até “d”. |  |  |
| 12 | Cópia do ato que designou a comissão de licitação composta de pelo menos 3 membros, sendo ao menos dois deles pertencentes aos quadros permanentes do órgão da administração responsável pela licitação ou um membro formalmente designado no caso de convite, não podendo haver a recondução de todos os membros. | - Lei nº 8.666/93, art. 38, inc. III; - Lei nº 10.520/2002, art.3º, inc.IV; - Decreto Estadual nº 2458-R/2010, art. 8º, inc. I; - Norma de procedimento SCL nº 001. | - [A ser indicado pela entidade, ex.: Pregoeiro] | - Portaria atual publicada no diário oficial; - Portaria anterior publicada no diário oficial; - Declaração do GRH ou documento que comprove quais servidores designados são do quadro permanente. |  |  |
| 13 | Justificativa técnica ou econômica para a realização da contratação em lote único, ou com mais de um item por lote (preferencialmente dentro do termo de referência). | - Súmula nº 247 do TCU; - Acórdão TCU nº 1.214/2013 – Plenário; - Acórdão TCU nº 1.946/2006 – Plenário; - Acórdão TCU nº 108/2006 – Plenário; - Norma de procedimento SCL nº 004. | - [A ser indicado pela entidade, ex.: Pregoeiro] | - Justificativa sobre a formação do lote. |  |  |
| 14 | Convite as demais entidades estaduais para participação da ata de registro de preços. | - Decreto Estadual nº 1.790-R/2007, art. 7º, inc. I; - Norma de procedimento nº SCL 007. | - [A ser indicado pela entidade, ex.: Pregoeiro] | - Documento que comprove o convite as demais entidades estaduais, podendo ser extraído de sistema eletrônico. |  |  |
| 15 | Justificativa da inviabilidade de realização de pregão eletrônico. | - Decreto Estadual nº 2458-R/2010, art. 2°, §1°. | - [A ser indicado pela entidade, ex.: Pregoeiro] | - Justificativa do pregoeiro ou da autoridade competente, quando esta julgar conveniente. |  |  |
| 16 | Minuta de edital, respectivos anexos e minuta de contrato. (A última versão do projeto básico deve estar em conformidade com todas as alterações realizadas no curso da instrução processual). | - Lei nº 8.666/93, art. 38, inc. I e art.40; - Lei nº 10.520/2002, art.9; - Decreto Estadual nº 2458-R/2010, art. 30, incs. VII e VIII; - Norma de procedimento SCL nº 004; - Norma de procedimento SCL nº 001. | - [A ser indicado pela entidade, ex.: Assessoria jurídica] | - Minuta de edital e anexos. |  |  |
| 17 | Autorização expressa do ordenador de despesa para iniciar a licitação. | - Lei nº 8.666/93, art. 38 c/c art. 40, §1º; - Lei nº 10.520/2002, art.9º; - Decreto Estadual nº 2458-R/2010, art. 8º, inc. III e art. 16; - Norma de procedimento SCL nº 001; - Norma de procedimento SCL nº 004. | - [A ser indicado pela entidade, ex.: ordenador de despesa] | - Despacho autorizativo |  |  |
| 18 | Estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos casos de expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa, sempre que não prevista na Lei Orçamentária. | - Lei Complementar nº 101, art. 16, I; - Acórdão TCU 883/2005, Primeira Câmara; - Manual de Demonstrativos Fiscais, STN, 9ª | - [A ser indicado pela entidade, ex.: Setor demandante] | - Cálculo do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes |  |  |
| 19 | Indicação do Grupo de Planejamento e Orçamento – GPO sobre a fonte de recursos da licitação (no caso de registro de preços). | - Lei nº 8.666/93, art.7º, §2º, inc. III e §3º; - Decreto Estadual nº 2458-R, art. 30, IV; - Decreto Estadual nº 1.790-R/2007 art. 14; - Norma de procedimento Nº SCL 007. | - [A ser indicado pela entidade, ex.: GPO] | - Dotação orçamentária pela qual correrá a despesa. |  |  |
| 20 | Nota de dotação orçamentária dos recursos necessários para o exercício em curso, exceto quando se tratar de registro de preços. No caso de registro de preços a referida documentação irá compor o processo após a formalização da ARP, quando da efetiva contratação e/ou aquisição. | - Lei nº 8.666/93, art.7º, §2º, inc. III; - Decreto Estadual nº 2458-R, art. 30, I; - Decreto Estadual nº 1.790-R/ 2007 art. 14; - Norma de procedimento SCL nº 004. - Norma de procedimento SCL nº 007. | - [A ser indicado pela entidade, ex.: Gerente Financeiro Setorial - GFS] | - Nota de dotação - ND |  |  |
| 21 | Declaração de que a despesa se encontra adequada com a Lei Orçamentária Anual e compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e ainda com o Plano Plurianual (exceto no caso de Registro de Preços, situação em que referida declaração ficará a cargo do Ordenador de cada Órgão Participante). | - Lei Complementar nº 101, art. 16, II. | - [A ser indicado pela entidade, ex.: Ordenador de despesas] | - Declaração do Ordenador de despesa |  |  |
| 22 | Parecer da PGE quanto aos aspectos jurídicos da contratação ou declaração emitido pelo pregoeiro atestando que a minuta de edital é padrão e foi retirada no site da PGE (deve indicar a hora e o dia). | - Lei nº 8.666/93, art. 38, inc. VI e Parágrafo único; - Decreto Estadual nº 1790-R/ 2007, art. 31 e 32; - Decreto Estadual nº 2458-R /2010, art. 30, inc. IX e art. 32, inc. II; - Enunciado CPGE nº 12; - Norma de procedimento SCL nº 001. | - [A ser indicado pela entidade, ex.: PGE/Pregoeiro] | - Parecer ou declaração emitido. |  |  |